附件6：

朝阳新城道路养护经费

项目支出绩效评价报告

项目名称：  朝阳新城道路养护经费

项目类别：    经建类

实施单位：    西湖区市政养护管理所

主管部门：     西湖区城乡建设局                （盖章）

评价机构：    西湖区城乡建设局绩效评价工作小组 （盖章）

评价年度：   2020年度

2021年 5  月 30   日

| 项目绩效评价人员 |
| --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 熊廖顺 | 西湖区市政养护管理所 | 生产办主任 |  |
| 刘木水 | 西湖区市政养护管理所 | 生产办副主任 |  |
| 评价组组长 (签名): |  | 年 月 日 |
| 中介机构 （盖章）: |  | 年 月 日 |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
    2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

2020年度朝阳新城道路养护费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：

西湖区市政养护管理所承担了西湖区辖区内道路设施的管养任务，包括道路、排水管道、窨井等设施，2020年，共收到区财政下拨朝阳新城道路养护费养护费65.25万元，西湖区市政所养护职责：主要负责辖区内市政道路、设施的日常管理、养护工作。

2、主要内容

保障辖区内市政道路、设施日常养护，确保道路平整、排水畅通。

3、实施情况

2020年度，严格按照南昌市城市管理标准，加强严格的养护维修管理，实施标准化养护，努力提升辖区内设施的日常养护质量和水平。一是加强对辖区内道路设施的日常巡查、养护，二是加强安全管理，三是建立严格的养护管理制度，四是对施工质量严格把控。

4、资金投入和使用情况

2020年，我单位收到财政局下达2020年朝阳新城道路养护费65.25万元，我单位对资金统筹安排，根据辖区内道路设施情况，安排全年的养护工作，截止2020年12月31日，已完成预计养护工作，资金全部用于辖区内道路设施养护维修。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

保障辖区范围内市政道路、设施日常养护，确保道路平整、排水畅通。

2、阶段性目标

（1）保障辖区范围内车行道、人行道的道路平整、无坑洼。（2）保障辖区范围排水管道畅通，无堵塞，路面无积水。（3）保障辖区范围内下水道窨井完好，井盖平整。

二、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，树立绩效管理观念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

评选对象和范围：市政道路养护费

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价体系（附表说明）：

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 （20分） | 指标1：辖区道路设施养护 | 车行道710.12万平方米，人行道 480.7万平方米 | 车行道710.12万平方米，人行道 480.7万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：辖区道路各类窨井设施养护 | 1.3万余座 | 1.3万余座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3: 辖区道路各类排水管道养护 | 291.35公里 | 291.35公里 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 指标1：各类道路设施养护质量达标率100% | 100% | 95% | 15 | 10 | 人为破坏等因素 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 指标1：工作保障时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 指标1：总成本控制≤年度资金总额 | ≤65.25 | ≤65.25 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无（公益性） |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高市政道路便利性 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：养护维修作业时，围挡施工，降尘、降噪，降低影响交通及周边环境 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 9 | 进一步提高管理水平 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：道路设施养护维修后确保维修质量，完善设施使用功能，延长使用寿命 | 长效管理 | 长效管理 | 10 | 8 | 进一步提高管理水平 |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：辖区群众满意度 | 98%以上 | 95% | 10 | 8 | 进一步提升市民满意度 |
| 总分 | 100 | 90 |  |

绩效评价方法及评价标准：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、组成工作组

进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案

2、确定样本

对该项目工程量为绩效评价样本，按照要求开展绩效评价工作

3、调查

工作组对该项目的工程量进行了调查核实，了解项目管理和项目资金使用的情况，听取了各施工班组和相关部门对项目支出绩效评价的意见和建议，收集相关资料

4、分析评价

对绩效评价指标进行研究，咨询相关专家，制定项目支出绩效评价指标并进行评分

5、编写报告

按西财字【2021】25号文件的规定，拟定绩效评价报告

三、综合评价情况及评论结论

| 项目名称 | 朝阳新城道路养护费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 西湖区城乡建设局 | 实施单位 | 西湖区市政养护管理所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | — | 100% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成辖区道路设施养护：车行道3.6万平方米，人行道 4.61万平方米；完成辖区道路各类排水管道养护：总长1567.83公里；完成辖区道路各类窨井设施养护：1.3万余座；成本控制率在±5%，保证道路畅通设施完好，提升市容市貌，日常养护环保性强，维修后可使用年限增加 | 保证道路畅通设施完好，提升市容市貌，日常养护环保性强，维修后可使用年限增加 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 （20分） | 指标1：辖区道路设施养护 | 车行道710.12万平方米，人行道 480.7万平方米 | 车行道710.12万平方米，人行道 480.7万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：辖区道路各类窨井设施养护 | 1.3万余座 | 1.3万余座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3: 辖区道路各类排水管道养护 | 291.35公里 | 291.35公里 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 指标1：各类道路设施养护质量达标率100% | 100% | 95% | 15 | 10 | 人为破坏等因素 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 指标1：工作保障时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 指标1：总成本控制≤年度资金总额 | ≤65.25 | ≤65.25 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无（公益性） |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高市政道路便利性 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：养护维修作业时，围挡施工，降尘、降噪，降低影响交通及周边环境 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 9 | 进一步提高管理水平 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：道路设施养护维修后确保维修质量，完善设施使用功能，延长使用寿命 | 长效管理 | 长效管理 | 10 | 8 | 进一步提高管理水平 |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：辖区群众满意度 | 98%以上 | 95% | 10 | 8 | 进一步提升市民满意度 |
| 总分 | 100 | 90 |  |

评论结论：根据项目资金绩效评价的规定内容，认为此项目管理规范，资金使用效率明细，成效显著，评价得分为90分，经城建局绩效评价工作小组复核，评价得分90分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目分析：

此项目维护管理专项资金（预算经费）由业务部门申报，财务科汇总，办公会上讨论决策安排当年项目支出的预算申报。

（二）项目过程情况：

预算内项目，我单位按照市政道路养护规范要求，切实履行道路设施养护管理职责。

（三）项目产出情况：该专项资金为是财政局下拨的辖区内道路设施道路日常养护资金，我单位将该笔资金并入预算内经费统筹安排，科学养护，切实做好辖区内道路设施日常维护养护工作。

（四）项目效益情况：该项目实施保障了所辖道路及设施的完好、安全、畅通，提升了城市管理形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强部门预算项目管理质量的控制。通过加强对辖区内道路及设施的投入管理，对项目具体实施过程、项目产出进行全过程的监控，确保项目资金的使用效果，达到提高城市道路设施管养水平的目的。在项目实施过程中定期地进行实际进度值与目标值的比较，发现并找出两者之间的偏差，分析产生原因，通过采取有效措施加以控制，以保证进度控制目标的实现。

六、有关建议

希望根据辖区内现有市政道路设施量，按照养护定额标准，切实落实养护维修管养经费，加大辖区内城市管理力度。

七、其他需要说明的问题

无