附件6：

路灯设施管护经费项目支出绩效评价报告

项目名称：          路灯设施管护经费

项目类别：            行政事业类

实施单位：              工程科

主管部门：            西湖区城建局               （盖章）

评价机构：   西湖区城乡建设局绩效评价工作小组    （盖章）

评价年度：                   2020

2020年  5 月  17  日

| 项目绩效评价人员 |
| --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| 刘凌锋 | 工程科 | 副科长 |  |
| 肖敏迪 | 工程科 | 科室人员 |  |
| 邓云 | 工程科 | 科室人员 |  |
| 评价组组长 (签名): |  | 年 月 日 |
| 中介机构 （盖章）: |  | 年 月 日 |

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
    2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

2020年度路灯设施管护经费

项目支出绩效自评总报告

- 本部门项目绩效目标管理情况

- 项目背景：

我局根据市、区政府的要求，自2005年起陆续在辖区内干道支路及小街巷累计安装路灯5159套，目前我局管护老城区路灯合计5159套，覆盖老城区各个小街巷，保障了辖区内居民夜间出行的照明。2020年收到区财政下拨路灯养护经费79.66万元，全年按时按量维修路灯设施862处，保障了辖区路灯正常照明，使用资金79.66万元。

- 主要内容：

养护老城区290条次干道及背街小巷内我局安装的路灯设施，路灯5159套，开关箱113个，路灯电缆线10.7KM。养护经费全年79.66万元。

- 单位自评工作组织开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，树立绩效管理观念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

评选对象和范围：2020年区路灯设施养护经费。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价体系（附表说明）：

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 （20分） | 指标1：老城区路灯设施 | 路灯5130套 | 路灯5130套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：电缆线 | 178KM | 178KM | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3:开关箱 | 130个 | 130个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 指标1：维修验收合格率 | 100% | 98% | 8 | 6 | 人为破坏等因素 |
|  |  |  | 指标2：设备完好率 | 100% | 97% | 7 | 5 | 天气因素 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 指标1：路灯故障维修时限 | 3-7天 | 3-7天 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 指标1：成本节约率 | 节约成本≥5% | 节约成本≥3% | 10 | 8 | 人工、材料市场价浮动 |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无（公益性） |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高居民夜间出行便利 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：维修材料采用低碳、节能光源 | 减少碳排放量33%以上 | 减少碳排放量20% | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：老城区路灯设施管理 | 长效管理 | 长效管理 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：辖区群众满意度 | 98%以上 | 95% | 10 | 8 | 进一步提高养护水平，提升市民满意度 |
| 总分 | 100 | 90 |  |

绩效评价方法及评价标准：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、组成工作组

进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案

2、确定样本

对该项目工程量为绩效评价样本，按照要求开展绩效评价工作

3、调查

工作组对该项目的工程量进行了调查核实，了解项目管理和项目资金使用的情况，听取了各施工班组和相关部门对项目支出绩效评价的意见和建议，收集相关资料

4、分析评价

对绩效评价指标进行研究，咨询相关专家，制定项目支出绩效评价指标并进行评分

5、编写报告

按财政局下发的《西财字〔2021〕25号西湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》，拟定绩效评价报告

三、综合评价情况及评论结论

| 项目名称 | 路灯设施管护经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 西湖区城乡建设局 | 实施单位 | 西湖区城乡建设局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | — | 100% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 老城区局管路灯设施的日常养护、维修，保障路灯正常照明，城区路灯亮灯率达标，方便市民夜间出行。 | 老城区局管路灯设施的日常养护、维修，保障路灯正常照明，城区路灯亮灯率达标，方便市民夜间出行。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分） | 数量指标 （20分） | 指标1：老城区路灯设施 | 路灯5130套 | 路灯5130套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：电缆线 | 178KM | 178KM | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3:开关箱 | 130个 | 130个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 指标1：维修验收合格率 | 100% | 98% | 8 | 6 | 人为破坏等因素 |
|  |  |  | 指标2：设备完好率 | 100% | 97% | 7 | 5 | 天气因素 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 指标1：路灯故障维修时限 | 3-7天 | 3-7天 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 指标1：成本节约率 | 节约成本≥5% | 节约成本≥3% | 10 | 8 | 人工、材料市场价浮动 |
|  | 效益 指标 (30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无（公益性） |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高居民夜间出行便利 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：维修材料采用低碳、节能光源 | 减少碳排放量33%以上 | 减少碳排放量20% | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：老城区路灯设施管理 | 长效管理 | 长效管理 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：辖区群众满意度 | 98%以上 | 95% | 10 | 8 | 进一步提高养护水平，提升市民满意度 |
| 总分 | 100 | 90 |  |

评论结论：根据项目资金绩效评价的规定内容，认为此项目管理规范，资金使用效率明细，成效显著，评价得分为90分，经城建局绩效评价工作小组复核，评价得分90分。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、项目产出情况：妥善处理各类路灯问题共712件，对我局管辖的路灯进行安全检查、养护维修总计862处。累计更换维修路灯694盏，更换路灯电缆线3748米，排除安全隐患35处。所有维修工作在规定时效内完成，工程质量检测符合路灯养护标准。完成率100%，工程质量检测符合路灯设施养护标准。保障了辖区内路灯的正常照明。

2、项目效益情况：在社会效益方面：方便了居民夜间出行，提升了群众满意度和安全感，未造成市民上访等群众性事件。在生态效益方面和可持续效益方面：我局在路灯维修工作中一律使用低碳环保、节能节电的材料，在为城市道路提供照明的同时不会对环境造成污染。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、人工费用及材料成本：从事路灯维修工作需要专业性强，且有相关工作经验的人员。人工成本难以降低。用于路灯维修更换的耗材，如光源、电缆等材料价格日益上涨，增加了养护成本。

2、无智能化路灯开关系统：目前老城区路灯仍然使用传统的时控开关来控制路灯的开灯和关灯时间。无法做到智能化控制（列如根据夜间时间段自动关闭部分路灯，根据每天日落日出时间开启和关闭路灯）。建议可投入资金，将时控设备改造提升智能化管理系统。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。